BLUE THERAPY

Plan de Trabajo en Equipo

Mejora estética y funcional del sistema  ·  Ana, Jhonatan y Felipe

Objetivo: pulir el diseño de todos los módulos, dejarlos más completos y agregar funciones útiles y sencillas, trabajando los tres a la vez sin que el trabajo de uno dependa del de otro.

1. ¿De qué va el proyecto?

Blue Therapy es una aplicación web para administrar un centro de estética, spa y terapias. En una sola plataforma reúne tres cosas:

Reservas en línea: el cliente entra, elige servicio y horario, y agenda solo (24/7).

Panel administrativo: el centro confirma citas y gestiona clientes, servicios y galería.

Control financiero: registra ingresos y egresos y muestra el balance del mes.

Tecnología: PHP 8 + MySQL + Apache (XAMPP), con HTML, CSS y JavaScript propios (sin frameworks pesados). El sistema ya funciona de punta a punta; ahora toca hacerlo más bonito, más completo y con mejores funciones.

2. Reglas de oro para trabajar en paralelo

Para que nadie dañe el trabajo del otro y avancemos al mismo tiempo:

Cada quien su rama de Git. Nadie trabaja en main. Cada rama sale de main: Ana → rama_ana, Jhonatan → rama_jhonatan, Felipe → rama_felipe (las tres ya están creadas en GitHub).

Cada quien edita SOLO sus archivos. Cada uno tiene su lista exacta (ver punto 4).

No tocar los archivos compartidos: config/db.php, includes/ (session, functions, auth, layout, footer), assets/css/admin.css y global.css. Esos se ajustan una sola vez, en acuerdo.

Estilos nuevos → tu propio archivo CSS. No editar admin.css; cada quien agrega en su m-*.css.

Funciones PHP nuevas → helper nombrado por lo que hace (no por la persona). Ej. includes/h-agenda.php, h-catalogo.php, h-finanzas.php. Cada función con nombre descriptivo de su tarea, ej. calcularTotalCita(), formatearTelefonoWhatsapp(), exportarFinanzasCsv().

Cambios en la base de datos → tu propia migración. database/migrations/NN_modulo.sql; nunca editar blue.sql directo.

Commits pequeños y seguido. Antes de empezar cada día: git pull de tu rama.

3. Cómo empezar a trabajar (Ana y Jhonatan)

La base ya está lista: las ramas, la carpeta de migraciones, los CSS de cada módulo y el “gancho” para cargarlos. No tienen que configurar nada de eso, solo seguir estos pasos.

Paso a paso (la primera vez)

Tener XAMPP con Apache y MySQL encendidos, y el proyecto en c:\xampp\htdocs\Blue.

Crear la base de datos: en phpMyAdmin importar database/blue.sql (crea blue_db). MySQL: root, sin contraseña.

Traer el proyecto y cambiarse a su rama: git clone … / cd Blue / git checkout rama_ana (o rama_jhonatan).

Probar que corre: http://localhost/Blue/login.php con admin@blue.com / admin123.

Cada día: git pull al empezar; git add + commit + push al terminar.

Lo PRIMERO que deben decirle a Claude Code

Claude Code lee el CLAUDE.md automáticamente, pero necesita que le digan quién es cada uno para saber cuáles son “sus” archivos. Al abrir el proyecto, preséntense pegando este mensaje:

Para Ana:

“Hola. Soy Ana, del equipo de Blue Therapy. Trabajo en la rama rama_ana y me encargo de los módulos Clientes, Servicios y Galería. Antes de proponer cambios, lee el CLAUDE.md y docs/PLAN_EQUIPO.md. Edita solo mis archivos: admin/clients.php, admin/services.php, admin/gallery.php, mi CSS assets/css/m-catalogo.css y mi migración database/migrations/01_catalogo.sql. No toques archivos compartidos ni de otros compañeros.”

Para Jhonatan:

“Hola. Soy Jhonatan, del equipo de Blue Therapy. Trabajo en la rama rama_jhonatan y me encargo de los módulos Reserva en línea, Finanzas y Login/Configuración. Antes de proponer cambios, lee el CLAUDE.md y docs/PLAN_EQUIPO.md. Edita solo mis archivos: booking.php, assets/js/booking.js, assets/css/booking.css, admin/finances.php, login.php, admin/settings.php, mi CSS assets/css/m-finanzas.css y mi migración database/migrations/02_finanzas.sql. No toques archivos compartidos ni de otros compañeros.”

4. Reparto de tareas (equitativo)

Cada persona tiene 3 áreas: una pesada, una media y una ligera, para que el esfuerzo sea parejo.

FELIPE — Agenda y Tablero

| Área | De qué trata | Funciones nuevas (sencillas) |
| --- | --- | --- |
| Citas (pesada) | Pantalla donde el centro ve, filtra y administra todas las citas y su estado. | Vista de calendario semanal, botón “recordar por WhatsApp”, imprimir cita. |
| Dashboard (media) | Pantalla de inicio del panel con los indicadores clave del negocio. | Mini-gráfico de citas por día (Chart.js), próximas citas, Top 5 servicios. |
| Panel Staff (ligera) | Vista del profesional con su agenda y las citas que le asignaron. | Agenda del día del profesional con sus citas asignadas. |

Tu CSS y migración: m-agenda.css  ·  03_agenda.sql

ANA — Catálogo y Clientes

| Área | De qué trata | Funciones nuevas (sencillas) |
| --- | --- | --- |
| Clientes (pesada) | Listado y ficha de cada cliente con su historial e información de contacto. | Ficha detallada con historial (timeline), total gastado, etiquetas (VIP/Nuevo/Frecuente). |
| Servicios (media) | Catálogo de servicios y categorías que ofrece el centro. | Imagen por servicio, marcar “destacado”, filtro por categoría. |
| Galería (ligera) | Imágenes del centro que se muestran en el sitio público. | Lightbox al hacer clic, agrupar por categoría. |

Tu CSS y migración: m-catalogo.css  ·  01_catalogo.sql

JHONATAN — Finanzas, Reservas y Acceso

| Área | De qué trata | Funciones nuevas (sencillas) |
| --- | --- | --- |
| Reserva en línea (pesada) | Asistente público donde el cliente agenda su cita paso a paso. | Validación en vivo, selección visual de servicios, barra de progreso mejorada. |
| Finanzas (media) | Registro de ingresos y egresos con el resumen y balance del mes. | Gráfico ingresos vs egresos (Chart.js), filtro por rango de fechas, exportar a CSV. |
| Login + Configuración (ligera) | Acceso al sistema y ajustes de perfil y del equipo. | Mostrar/ocultar contraseña, avatar de usuario, fortaleza de contraseña. |

Tu CSS y migración: m-finanzas.css  ·  02_finanzas.sql

Reglas para nombrar tus archivos nuevos

Las páginas que ya existen se editan tal cual. Si creas un archivo nuevo, nómbralo así:

Describe lo que hace, no quién lo hizo (nada de pagina_ana.php).

Minúsculas, sin tildes ni espacios; separa palabras con guion bajo (reporte_servicios.php).

Mantén el estilo de los que ya existen (appointments.php, clients.php, finances.php…).

Helpers de PHP: includes/h-<tarea>.php, y cada función con nombre descriptivo (calcularTotalCita(), exportarFinanzasCsv()).

Imágenes: en tu subcarpeta propia dentro de assets/img/ (ej. assets/img/servicios/).

Tu CSS y tu migración ya están creados: solo agregas dentro.

Nota: la landing pública y el estilo base ya quedaron listos en la preparación común, para mantener una misma identidad visual en todo el sitio.

5. Diseño y buenas prácticas (para que todo combine)

Colores e identidad

Paleta: Turquesa de marca (#5BC4D0 / teal #5BC4B8), dorado premium con moderación, oscuros del logo.

Tipografía: Títulos en Playfair Display; texto en DM Sans.

Regla: Usar SIEMPRE las variables de color existentes; no inventar colores nuevos ni hex sueltos.

Estética

Limpio, profesional y premium (estilo spa), con espaciado generoso.

Responsive siempre (probar en celular y computador).

Mismos botones, tarjetas y tipografía en los 3 módulos.

Microinteracciones sutiles (hover, transiciones suaves), sin exageraciones.

Librerías externas solo por CDN y solo si son simples (ej. Chart.js).

Código

Consultas con PDO preparado (nunca concatenar SQL) y escapar la salida con e().

Formularios con token CSRF; mensajes con setFlash() y redirigir tras un POST.

Verificar con php -l y probar en el navegador antes de dar por terminado.

6. “Terminado” significa

Se ve bien en computador y celular (responsive).

Sin errores de PHP.

Formularios validan y muestran mensajes claros.

Probado en el navegador.

Coherente con el diseño común.

Si cambiaste la base de datos, está en tu archivo de migración.

Blue Therapy · Documento de equipo · junio 2026